SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

**Tim Agroprog:**

**Andro Krezić, 40011/11-R**

**Tino Šimec, 40114/11-R**

**Davorin Horvat, 39972/11-R**

**Mario Milutin, 40044/11-R**

**Petar Vrbek, 40131/11-R**

**VELPRO VELEPRODAJA**

PROJEKTNI PLAN

Varaždin, 2014.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE

V A R A Ž D I N

**VELPRO VELEPRODAJA**

PROJEKTNI PLAN

Nositelj kolegija:

Prof. dr. sc. Vjeran Strahonja

Mentor:

mag.inf. Boris Tomaš

Varaždin, travanj 2014.

**Sadržaj**

[1. Izbor modela 1](#_Toc386143396)

[2. Projektni tim 2](#_Toc386143397)

[3. Terminski plan projekta 3](#_Toc386143398)

[4. Proračun i budžet projekta 3](#_Toc386143399)

[5. Ponuda naručitelju 4](#_Toc386143400)

1. Izbor modela

Tema našeg projekta je izrada aplikacije za veleprodaju tvrtke Velpro. Našom bi aplikacijom obuhvatili sve potrebne stavke za vođenje veleprodaje tvrtke. Ono što bismo mi omogućili našom aplikacijom je evidencija zaposlenika i naručitelja, stanja na skladištu, pregled narudžbi, pregled proizvda te možda još neke dodatne opcije vezane uz navedeno.

Model koji smo odabrali za izradu projekta i softvera je fazni model. Odabrali smo taj model jer prvo u planu imamo izradu cijele dokumentacije pa potrebne dijagrame za dokumentaciju te prema dijagramima i era modelu početi razvijati i nadograđivati aplikaciju. Na samom ćemo kraju testirati aplikacije, ispraviti moguće probleme te nadograditit aplikacije.

1. Projektni tim

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ČLAN TIMA | ZADATAK |
| 1. | Andro Krezić | Izrada era modela, dijagrama slučajeva korištenja te izrada dijela aplikacije i testiranje. |
| 2. | Davorin Horvat | Izrada slučajeva korištenja te izrada dijela aplikacije i testiranje. |
| 3. | Tino Šimec | Izrada dijagrama aktivnosti te izrada dijela aplikacije i testiranje. |
| 4. | Mario Milutin | Izrada specifikacije zahtjeva, podataka o provedbi projekta te izrada dijela aplikacije i testiranje. |
| 5. | Petar Vrbek | Izrada projektnog plana, pomoć pri izradi era modela i izrada dijela aplikacije. |

U tablici možete vidjeti sve članove projektnog tima te njihova zaduženja u izradi projekta.

1. Terminski plan projekta
2. Proračun i budžet projekta
3. Ponuda naručitelju



Agroprog Tim,

Pavlinska 2,

42 000 Varaždin

* **Naručitelj**: Velpro
* **Sjedište:** Ulica Vilka Novaka 48, 42 000 Varaždin
* **Tel** 042/ 401 - 160
* **Fax** 042/ 401 - 166
* **E-mail** [info@velpro.hr](mailto:info@velpro.hr)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REDNI BROJ | NAZIV | CIJENA |
| 1. | Izrada dokumentacije | kn |
| 2. | Izrada aplikacije | kn |
| 3. | PDV | kn |
| UKUPNO |  | **kn** |